회의록

| 회의일시 | 2020년 7월 30일 14:00 ~ 16:00 | 팀이름 | 사로나 | 작성자 | 김호영 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 참석자 | 김호영, 이예은, 유태준 |  |  |  |  |
| 불참자(사유) | 박길준, 송민재, 이정민, 홍다경, 홍성욱 (업무) |  |  |  |  |

| 회의안건 | 1. 프로젝트 Checklist 정리 |
| --- | --- |

| 회의 내용 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
|  | * 프로젝트 Checklist 정리 1. 종료된 이벤트 쿼리문 수정 - 길준박 2. 진행중인 이벤트 쿼리문 수정 (기간 지나면 진행중에 안 뜨게 설정) – 예은이 3. 디비 손보기 – 예은이 4. 디비 연동 (강사님이 봐주시기로) 5. 이벤트 신청하면 디비에 들어가게 – 태준유 6. FE는 예쁘게 ^^ sk(favicon) 수정하기 ^^ - 호영김, 정민이, 민재송 7. 룰렛 없앴으니까 당첨자 확인 페이지로 바꾸기 – 태준유 8. 당첨자 확인 페이지 넘어가게 FE 9. 당첨자 확인 페이지 넘어가게 BE – 다경홍 10. 진행중인 이벤트에서 이벤트 -> 신청확인 누르면 팝업 뜨게 하기 |  |

| 결정사항 | 내용 | 진행일정 |
| --- | --- | --- |
|  | 개발환경 세팅 | 7/31(금) 10:00~11:30 |
|  | 멘토링 | 8/4(화) 09:30~11:30 |

| 특이사항 | [복무공유] 휴가 계획 김호영 : 8/3(월) 대체휴가, 8/11(화)~8/14(금) 0시간 근무 박길준 : 8/14(금) 연차 이예은 : 7/31(금) 오후반차, 8/6(목)~8/7(금) 연차, 8/18(화) 연차 홍성욱 : 8/3(월) 연차, 8/7(금) 연차 |
| --- | --- |

| 질문 사항 | - 공용 DB 서버 |
| --- | --- |

| 기타 | - 팀 회의 사진 - 화면 공유 |
| --- | --- |