**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **회의일시** | 2020년 8월 27일 13:30 ~ 15:20 | **팀이름** | 사로나 | **작성자** | 김호영 |
| **참석자** | 김호영, 송민재, 유태준, 이예은, 홍다경, 홍성욱 | | | | |
| **불참자(사유)** | 박길준(업무), 이정민(업무) | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **회의안건** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **회의**  **내용** | **내용** | **비고** |
| 1. 남은 거 : 당첨자 신청, 확인 페이지  2. Jenkins 올리는 거  - Git이랑 연동했고,  - Maven 설정  - Jenkins 안에서 빌드해서 scp 명령어로 복사하는 작업이 필요함.  - DB 주소 바꿔서 재도전 필요함.  🡪 war가 아니라 jar 파일을 패키징하여 로딩 시키면 됨.  3. 시연하는 화면은 동영상으로 해서 오류 나지 않게 ^\_^ 🡪 8/31까지  - 시나리오 설명하면서 클릭하는 장면 녹화하기  - 영상 시간은 발표 5분 중에 1분 정도  4. 이벤트 화면 처리 관련 도식화 PPT 추가 요청  - 페이지 순서도  - 이벤트 기능을 처리하기 위해서 개발한 ‘순서도’  - 위치는 구현 전 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **결정사항** | **내용** | **진행일정** |
| 2020.08.31(월) | 최종 검토 |
| 2020.09.04(금) | 리허설 |

|  |  |
| --- | --- |
| **특이사항** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **질문 사항** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **기타** | 회의 모습 |