“kt 홈페이지 구축” 프로젝트

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PM | 박길준 | 담당멘토 | 서정우 |
| 단 계 |  | 작 성 자 | 김호영 |
| **프로젝트 진척도** | **계획 : % → 실적 : %** | 작 성 일 | 2020.05.14 (2일/총 17일) |
|  | | | |
| **전반적인**  **프로젝트 현황** | 서비스 확정 및 Use case diagram 작성 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | **오늘 실적 (2020.05.14)** | | **내일 계획 (2020.05.15)** | |
| 업 무  추 진  내 용 | 1. 팀별 서비스 분담 : 이벤트  2. Use case Diagram 작성  - StarUML 활용  3. DB Table, ERD 작성 | | 1. DevPro 확인해보기  2. Class 구현  3. MVC 구조 설정  4. Class Diagram 구현  5. 개발 환경 토의 | |
| 산출물 | 산출물명 | 진행상태 | 산출물명 | 진행상태 |
| [Use case Diagram] 이벤트\_usecase\_v1.0  [ERD] event\_erd\_v1.0  [테이블 정의] 사로나DB\_v1.1 | 진행완료  진행완료  진행완료 | [Class Diagram] |  |
| 이 슈  사 항 | 1. 점심 회식 (사진)    2. 테이블 설정 시 Unique 설정 관련 | | | |
| 요 청  사 항 | 응모대상, 이벤트 문의 번호, 당첨 발표일 컬럼 추가 | | | |