“kt 홈페이지 구축” 프로젝트

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PM | 박길준 | 담당멘토 | 서정우 |
| 단 계 |  | 작 성 자 | 김호영 |
| **프로젝트 진척도** | **계획 : % → 실적 : %** | 작 성 일 | 2020.05.15 (3일/총 17일) |
|  | | | |
| **전반적인**  **프로젝트 현황** | 테이블 수정 및 SQL 작성 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | **오늘 실적 (2020.05.15)** | | **내일 계획 (2020.05.18)** | |
| 업 무  추 진  내 용 | 1. 응모대상, 이벤트 문의 번호, 당첨 발표일 컬럼 추가  2. SQL 작성  - table 생성 (CUST\_BAS, CUST\_DT, EVT\_EVT, CUST\_APP\_RES)  - 고객 정보 입력  3. Spring Boot 공부  4. 이벤트 상세페이지 변경  - 파일 이미지 담아두는 테이블 새로 생성  - ERD 구조 변경  5. 현재 진행사항 공유 발표 | | 1. DevPro 확인해보기  2. Class 구현  3. MVC 구조 설정  4. Class Diagram 구현  5. 개발 환경 토의 | |
| 산출물 | 산출물명 | 진행상태 | 산출물명 | 진행상태 |
| [Query] event\_erd\_sql\_v1.1  [ERD]event\_erd\_v1.6  [SQL] event\_erd\_v1.6  [테이블 정의] 사로나DB\_v1.6 | 수정완료  수정완료  수정완료  수정완료 |  |  |
| 이 슈  사 항 | 1. Use case diagram, ERD 등 현재 진행 사항 팀별 발표 및 공유  2. 회의 진행    3. 발표 | | | |
| 요 청  사 항 |  | | | |