“kt 홈페이지 구축” 프로젝트

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PM | 박길준 | 담당멘토 | 서정우 |
| 단 계 |  | 작 성 자 | 김호영 |
| **프로젝트 진척도** | **계획 : % → 실적 : %** | 작 성 일 | 2020.05.18 (4일/총 17일) |
|  | | | |
| **전반적인**  **프로젝트 현황** | 개발을 위한 역할 분담 및 Git Branch 생성 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | **오늘 실적 (2020.05.18)** | | **내일 계획 (2020.05.19)** | |
| 업 무  추 진  내 용 | 1. SQL 작성  - EVT\_EVT 테이블에 샘플 데이터 생성  2. BE, FE 분담  - BE : 박길준, 이예은, 홍다경, 홍성욱  - FE : 유태준, 이정민, 김호영, 송민재  3. [BE] 개발 환경 토의  - Git Branch  - 회원가입, 로그인 member DB랑 연동하는 중  - event list 조회 json  4. [FE]  - 회원가입, 로그인 template 활용해서 작성  - HTML paging 처리 기술 확인  - kt.com/event code forking | | 1. [BE] 서비스 생성  - 서비스 생성 (Controller -> Service)  - event list 조회 DAO 생성  - event list 조회 mapper, 전체 list 전달  2. [FE]  - template을 kt.com header, footer에 추가  - kt.com header, footer 구분 | |
| 산출물 | 산출물명 | 진행상태 | 산출물명 | 진행상태 |
| \* 오늘 BE산출물은 Git에,  FE 산출물은 trello에 있음. |  |  |  |
| 이 슈  사 항 | 1. Git  - timeout error  2. java랑 연결하려니까 예약어랑 겹쳐서 컬렁명 변경  - point -> mpoint  - DML, DDL 수정  3. FE template 결정해야 함. (내일 오전 10시)  - kt.com template 그대로 쓸 지, 새로 생성할 지  2. 회의 | | | |
| 요 청  사 항 | FE 담당자 Git 연동 (내일 오전에) | | | |