“kt 홈페이지 구축” 프로젝트

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PM | 박길준 | 담당멘토 | 서정우 |
| 단 계 |  | 작 성 자 | 김호영 |
| **프로젝트 진척도** | **계획 : % → 실적 : %** | 작 성 일 | 2020.05.19 (5일/총 17일) |
|  | | | |
| **전반적인**  **프로젝트 현황** | BE 서비스 생성 및 FE 템플릿 생성 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | **오늘 실적 (2020.05.19)** | | **내일 계획 (2020.05.20)** | |
| 업 무  추 진  내 용 | 1. [BE] 서비스 생성  - 서비스 생성 (Controller -> Service)  - 회원가입 데이터  - 로그인 기능  - event list 조회 DAO 생성  - event list 조회 mapper, 전체 list 및 카테고리 전달 (json)  - 다른 기능 추가  - myBatis 연동 오류 수정  - 카테고리별 이벤트 조회  2. [FE] 개발환경 설정, template 생성  - gitlab 연동 (front branch)  - 회의를 통해 kt.com template을 일부 사용하기로 결정  - header, footer 분리 성공!  - sts에 업로드 및 Controller 적용 완료 | | 1. [BE]  - 관리자페이지용 수정, 등록, 삭제 기능 구현  - 이벤트 응모했을 때 update  - 이벤트 당첨됐을 때 update  - 회원가입 id 출력 방법 생각  - 로그인 결과값 못 받는 이유 생각  - 추후에 session  2. [FE] content 생성  - 로그인, 회원가입 body 추가  - 메뉴별 jsp 파일 생성  - 페이지 총 5개 | |
| 산출물 | 산출물명 | 진행상태 | 산출물명 | 진행상태 |
|  |  |  |  |
| 이 슈  사 항 | 1. [FE] footer 하단 kt ds 로고 겹침    2. DB 컬럼명 수정 및 최신화  3. 열일하는 사로나 | | | |
| 요 청  사 항 |  | | | |