“kt 홈페이지 구축” 프로젝트

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PM | 박길준 | 담당멘토 | 서정우 |
| 단 계 |  | 작 성 자 | 김호영 |
| **프로젝트 진척도** | **계획 : % → 실적 : %** | 작 성 일 | 2020.05.20 (6일/총 17일) |
|  | | | |
| **전반적인**  **프로젝트 현황** | BE 서비스 생성 및 FE 템플릿 생성 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | **오늘 실적 (2020.05.20)** | | **내일 계획 (2020.05.20)** | |
| 업 무  추 진  내 용 | 1. [BE]  - 이벤트 CRUD 완성  - 이벤트 응모했을 때 update  - 이벤트 당첨됐을 때 update  - 로그인, 회원가입 했을 때 버튼 사라지게 했음.  - Junit 공부해서 모듈 테스트 할 예정  - 추후에 session  2. [FE] content 생성  - 로그인, 회원가입 body 추가  - 회원가입 시 비밀번호 일치 여부 확인 가능하도록 구현  - 카테고리별 jsp 파일 생성 (페이지 총 5개)  - 이벤트 조회하는 페이지 jstl로 구현 | | 1. [BE]  - 이벤트 상세페이지 관련 백엔드 모델 생성  (Contoller, Mapper, query 등)  - 정상동작 TEST (Postman)  - 조회 페이지 연동 확인  2. [FE]  - 관리자페이지도 생각해야 함.  - 1차 발표는 로그인, 이벤트 조회까지만 구현  - 상세페이지 조회는 BE에서 DAO, VO가 완료되면 구현 가능  - 이벤트 조회 테이블 paging 처리  - 이벤트 카테고리별 검색 가능하게 구현 | |
| 산출물 | 산출물명 | 진행상태 | 산출물명 | 진행상태 |
| 현재 Gitlab에서 형상 관리하는 중 |  |  |  |
| 이 슈  사 항 | 1. 로그인 시 비밀번호 암호화 (Security)  – myBatis 예제가 있는지 찾아보기  - 다른 조도 암호화하고 있는 것으로 확인..  - 갈아엎으려면 빨리 결정해야 함.  2. 팀장 회의 후 전달사항  - 다음주 온라인 설문 있습니다~  - 5/29 바리스타  - 내일 발표라서 간식을 준다고?  - 온라인교육 우수자, 1주차 우수자 시상  - 근태관리 신경 써주세요  - 1차 프로젝트 끝나고 노트북 두고 가세요 (포스트잇 쓰기)  - 최종발표 때 사장님, 임원분들 오신대요  - 개발은 통합하고 이런 거 없이 지금 그대로 ~  3. DB명 변경  - eventdb -> **evtdb**  4. 오늘의 기분 | | | |
| 요 청  사 항 | 내일 저녁 회식 장소 정하기 (방배) | | | |