“kt 홈페이지 구축” 프로젝트

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PM | 박길준 | 담당멘토 | 서정우 |
| 단 계 |  | 작 성 자 | 김호영 |
| **프로젝트 진척도** | **계획 : % → 실적 : %** | 작 성 일 | 2020.05.21 (7일/총 17일) |
|  | | | |
| **전반적인**  **프로젝트 현황** | BE 서비스 생성 및 FE 템플릿 생성 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | **오늘 실적 (2020.05.21)** | | **내일 계획 (2020.05.22)** | |
| 업 무  추 진  내 용 | 1. [BE]  - 이벤트 상세페이지 관련 백엔드 모델 생성  (Contoller, Mapper, query 등)  - 정상동작 TEST (Postman)  - 조회 페이지 연동 확인  - 이벤트 페이지 리스트 조회 확인  - 회원가입 시 ID 중복 검사 쿼리 구현  - 회원가입 쿼리 구현ㅌ  2. [FE]  - 관리자페이지도 생각해야 함.  - 1차 발표는 로그인, 이벤트 조회까지만 구현  - 상세페이지 조회는 BE에서 DAO, VO가 완료되면 구현 가능  - 이벤트 조회 테이블 paging 처리  - 회원가입 시 유효성 검사 완료  - 회원가입 시 ID 중복 검사 완료 | | 1. [BE]  - 이벤트 조회 페이징 처리 구현  - delete 개선  - testdb에서 운영DB로 옮기기  - 로그인은 id로, 잘못 쓰면 에러 메시지 띄우는 것으로  2. [FE]  - 이벤트 카테고리별 검색 가능하게 구현  - FE, BE 개발 환경 merge  3. 1주차 프로젝트 종료 작별인사 | |
| 산출물 | 산출물명 | 진행상태 | 산출물명 | 진행상태 |
|  |  |  |  |
| 이 슈  사 항 | 회의하는 모습      저녁 회식~~ | | | |
| 요 청  사 항 |  | | | |